Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 , 4/22 i 1/25), Načelnik Općine Barban dana 28. srpnja 2025. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Braban za 2024. godinu

1. UVOD

Općinsko vijeće Općine Barban temeljem odredbe članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) – u daljnjem tekstu Zakon, donijelo je na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 10/23), 26. lipnja 2024. godine I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 4/24) i na sjednici održanoj 25. studenog 2024. godine II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 8/24).

Člankom 22. Zakona propisane su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture.

Odredbom članka 26. Zakona utvrđeno je pod kojim uvjetima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

- ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,

- ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju,

- ako je pretežno uslužnog karaktera i

- ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 10/23, 4/24 i 8/24) utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban s procjenom pojedinih troškova, po sljedećim komunalnim djelatnostima:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

1.1. Redovito i izvanredno održavanje

1.2. Održavanje nerazvrstanih cesta u djelu košnje trave i uklanjanja grana uz nerazvrstane ceste

1.3. Zimska služba

1.4. Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije

1.5. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

2. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

2.1. Redovito i izvanredno održavanje

2.2. Održavanje protupožarnih puteva

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. Održavanje javnih zelenih površina

4.1. Održavanje javnih zelenih površina

4.2. Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

4.3. Održavanje sportskih i rekreacijskih terena

5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

5.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

5.2. Održavanje ploča s planom naselja, oznaka sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

5.3. Održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

5.4. Prigodno ukrašavanje Općine

6. Održavanje groblja

6.1. Održavanje groblja

6.2. Podmirivanje troškova za utrošenu vodu na grobljima

7. Održavanje čistoće javnih površina

8. Održavanje javne rasvjete

8.1. Održavanje javne rasvjete

8.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

9. Ostale komunalne djelatnosti

9.1. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine i usluge higijeničarske službe

10. Male komunalne akcije

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu 435.303,58 eura.

Planirani izvori financiranja su sredstva općih prihoda i primitaka u iznosu od 254.231,28 EUR, komunalne naknade u iznosu 152.900,00 EUR, turističke pristojbe u iznosu 25.072,30 EUR grobne naknade u iznosu od 3.000,00 EUR i šumskog doprinosa u iznosu od 100,00 EUR.

Od planiranih 435.303,58 EUR u razdoblju trajanja Programa, odnosno od 1.1.2024. godine do 31.12.2024. godine utrošeno je 315.602,49 EUR ili 72,50 %, a koja su sredstva osigurana iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 172.544,66 EUR komunalne naknade u iznosu od 119.170,03 EUR, prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 22.855,43 EUR i prihoda od grobne naknade u iznosu od 1.032,37 EUR.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1.: Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

| Redni broj | Vrsta prihoda | Plan za 2024. | Izvršenje za 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 267.803,58 | 182.724,98 | 68.23 |
| 1.1. | Redovito i izvanredno održavanje Komunalna naknada Opći prihodi i primici Šumski doprinos | 224.803,58 26.972,30 197.731,28 100,00 | 143.556,34 2.196,34 141.360,00 0,00 | 63,86 8,14 71,50 0,00 |
| 1.2. | Održavanje nerazvrstanih cesta u djelu košnje trave i uklanjanja grana uz nerazvrstane ceste Komunalna naknada | 18.000,00 | 16.519,35 | 91,77 |
| 1.3. | Zimska služba Komunalna naknada | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije Turistička pristojba | 17.000,00 | 14.783,13 | 86,96 |
| 1.5. | Geodetske, projektantske i usluge nadzora Komunalna naknada | 5.000,00 | 7.866,16 | 157,32 |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima | 26.000,00 | 23.085,00 | 88,78 |
| 2.1 | Redovito i izvanredno održavanje Komunalna naknada | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Održavanje protupožarnih puteva Turistička pristojba Komunalna naknada | 18.000,00 8.072,30 9.927,70 | 23.085,00 8.072,30 15.012,70 | 128,25 100,00 151,22 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Komunalna naknada | 2.500,00 | 185,75 | 7,43 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 17.500,00 | 23.728,01 | 135,59 |
| 4.1. | Održavanje javnih zelenih površina Komunalna naknada | 6.500,00 | 8.075,98 | 124,24 |
| 4.2. | Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom Komunalna naknada | 8.000,00 | 9.281,70 | 116,02 |
| 4.3. | Održavanje sportskih i rekreacijskih terena Komunalna naknada | 3.000,00 | 6.370,33 | 212,34 |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 15.500,00 | 9.185,58 | 59,26 |
| 5.1. | Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa Komunalna naknada | 7.250,00 | 4.248,08 | 58,59 |
| 5.2. | Održavanje ploča s planom naselja, oznaka sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno-promot. ploča (oznake) Komunalna naknada | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja Komunalna naknada | 2.750,00 | 2.750,00 | 100,00 |
| 5.4. | Prigodno ukrašavanje Općine Komunalna naknada | 3.000,00 | 2.187,50 | 72,92 |
| 6. | Održavanje groblja | 3.000,00 | 1.032,37 | 34,41 |
| 6.1. | Održavanje groblja Grobna naknada | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Podmirivanje troškova za utrošenu vodu na grobljima Grobna naknada | 1.500,00 | 1.032,37 | 68,82 |
| 7. | Održavanje čistoće javnih površina Komunalna naknada | 1.500,00 | 1.396,09 | 93,07 |
| 8. | Održavanje javne rasvjete | 85.000,00 | 68.414,71 | 80,48 |
| 8.1. | Održavanje javne rasvjete Komunalna naknada | 45.000,00 | 43.080,05 | 95,73 |
| 8.2. | Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 25.334,66 | 63,33 |
| 9. | Ostale komunalne djelatnosti | 6.500,00 | 5.850,00 | 90,00 |
| 9.1. | Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine i usluge higijeničarske službe Opći prihodi i primici | 6.500,00 | 5.850,00 | 90,00 |
| 10. | Male komunalne akcije Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tablica 2.: Izvori financiranja za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture

| Redni broj | Vrsta prihoda | Plan za 2024. | Izvršenje za 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od komunalne naknade | 152.900,00 | 119.170,03 | 77,94 |
| 2. | Opći prihodi i primici | 254.231,28 | 172.544,66 | 67,87 |
| 3. | Prihodi od grobne naknade | 3.000,00 | 1.032,37 | 34,41 |
| 4. | Prihodi od turističke pristojbe | 25.072,30 | 22.855,43 | 91,16 |
| 5. | Šumski doprinos | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 435.303,58 | 315.602,49 | 72,50 |

2.2. Realizacija planiranih radova

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- redovito održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje nerazvrstanih cesta u djelu košnje trave i uklanjanje grana uz nerazvrstane ceste,

- zimsku službu,

- održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije,

- geodetske, projektantske i usluge nadzora.

1.1. Redovito i izvanredno održavanje

Redovito održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju oštećenih asfaltnih, betoniranih ili popločanih dijelova, udarnih rupa, ulegnuća i sl. na kolnicima, pješačkim površinama, biciklističkim stazama i drugim dijelovima koji čine sastavni dio nerazvrstane ceste.

Postupkom javne nabave za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Barban za 2024. godinu odabran je najpovoljniji ponuditelj Cesta d.o.o., Strossmayerova 4, Pula s kojim je sklopljen je Okvirni sporazum za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Barban.

Postupkom jednostavne nabave za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Barban za 2024. godinu odabran je najpovoljniji ponuditelj Cesta d.o.o., Strossmayerova 4, Pula s kojim je sklopljen Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Barban za 2024. godinu.

Na navedenu aktivnost od planiranih 224.803,58 EUR realizirano je 182.784,38 EUR.

1.2. Održavanje nerazvrstanih cesta u djelu košnje trave i uklanjanja grana uz nerazvrstane ceste

Održavanje nerazvrstanih cesta u djelu košnje trave i uklanjanja grana uz nerazvrstane ceste obuhvaća održavanje pojasa uz nerazvrstane ceste, strojnu košnju zelenih površina i strojno održavanje pojasa uz poljske puteve.

Postupkom jednostavne nabave za Radove održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu košnja trave i uklanjanja grana uz nerazvrstane ceste na području Općine Barban odabran je najpovoljniji ponuditelj Trošt – transport, obrt za prijevoz tereta u cestovnom prometu, Mavrići 26, Barban s kojim je sklopljen Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu košnja trave i uklanjanja grana uz nerazvrstane ceste na području Općine Barban. U 2024. planirano je 18.000,00 EUR, a izvršeno 16.519,35 EUR.

1.3. Zimska služba

Zimska služba obuhvaća sve one radove koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima.

Za poslove održavanja prohodnosti cesta na području Općine Barban u zimskom razdoblju sklopljen je Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji s Istarskim cestama d.o.o., Partizanski put 140.

U izvještajnom razdoblju (1.1.2024. – 31.12.2024.), sukladno vremenskim prilikama, nije bilo potrebe za korištenjem ugovorenih radova zimske službe, te planirana sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR nisu utrošena.

1.4. Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije

Za održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije koje podrazumijeva nadzor i pregled te zahvate prema ukazanoj potrebi, u 2024. godini planirano je 17.000,00 EUR.

Sukladno iskazanim potrebama realizirano je 14.783,13 EUR.

1.5. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

Za usluge izrade geodetskih podloga i elaborata, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, troškovnika, vršenja usluga stručnog nadzora, različita ispitivanja, vještačenja i sl., za potrebe izvođenja građevinskih, elektrotehničkih i sličnih radova vezano uz održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 5.000,00 EUR, a sukladno potrebama realizirano je 7.866,16 EUR, što se odnosilo na usluge stručnog nadzora na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta za 2024. godinu te na izradu prometnih elaborata.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Komunalna djelatnost održavanja javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima obuhvaća radove koji se obavljaju tijekom cijele godine, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja tehničke ispravnosti i sigurnosti boravka i kretanja na javnim površinama (redovito održavanje), kao i izvođenje povremenih, zahtjevnijih i opsežnijih zahvata radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njenog trajanja, a kojima se ne mijenja usklađenost iste s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je javna površina izgrađena, sve s ciljem osiguranja funkcionalne ispravnosti (izvanredno održavanje),

Za ovu djelatnost u izvještajnom razdoblju planirano je 26.000,00 EUR, a sukladno uočenim potrebama realizirano je 23.085,00 EUR za održavanje protupožarnih puteva.

3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 2.500,00 EUR, a sukladno uočenim potrebama realizirano je 185,75 EUR za odštopavanješahtova oborinske odvodnje.

4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Za komunalnu djelatnost održavanja javnih zelenih površina u 2024. godini planirano je 17.500,00 EUR, a realizirano je, sukladno zahtjevima i potrebama, 23.728,01 EUR.

Ova komunalna djelatnost obuhvaća:

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

- održavanje sportskih i rekreacijskih terena

4.1. Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća redovito i interventno održavanje javnih zelenih površina. Radovi redovitog održavanja podrazumijevaju radove održavanja travnjaka (košnja, sakupljanje trave i lišća i dr.), sakupljanja i zbrinjavanja biološkog otpada s javnih zelenih površina, sakupljanje otpadaka s javnih zelenih površina, izvođenje građevinskih radova na održavanju staza i drugih pješačkih površina i ograda koje se nalaze na javnim zelenim površinama, održavanja klupa, postave nove opreme, nabave sadnog materijala te ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme. Interventni radovi se provode nakon svakog događaja koji je izazvao neželjene posljedice (intervencije poslije nevremena, prometne nezgode i sl.) ili za koji bi se, pri redovnom pregledu, moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice (sušenje i naginjanje stabla, lom grana i sl.).

Za održavanje javnih zelenih površina u 2024. godini planirano je 6.500,00 EUR, a utrošeno je 8.075,98  EUR.

Sredstva su utrošena sukladno zahtjevima i potrebama na nabavu materijala potrebnog za radove za održavanje javnih površina, a koji radovi se odnose na: košnju, sakupljanje trave i lišća, sakupljanje i zbrinjavanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, održavanje staza i drugih pješačkih površina, održavanje klupa i ograda, nabava sadnog materijala i sl.

4.2. Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom i

4.3. Održavanje sportskih i rekreacijskih terena

Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom obuhvaća kontinuirano održavanje dječjih igrališta koje podrazumijeva zamjenu postojećih dotrajalih sprava, uređenje i održavanje podloga, uređenje i održavanje ostale opreme (ograde, klupe, košarice za otpatke, obavijesne ploče i dr.) kao i održavanje površina urednim i čistim (skupljanje otpadaka, pometanje, po potrebi pranje, grabljanje, košnja, uklanjanje korova i sl.).

Održavanje sportskih i rekreacijskih terena (obuhvaća održavanje sportskih i rekreacijskih terena (multifunkcionalna igrališta, boćališta, sportski tereni za nogomet, odbojku ili košarku i sl.), odnosno provedbu svih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje ovih površina.

Za održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom i održavanje sportskih i rekreacijskih terena u 2024. godini  planirano je 11.000,00 EUR , a utrošeno je 15.652,03 EUR.

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Za komunalnu djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 15.500,00 EUR, a utrošeno je 9.185,58 EUR.

Ova komunalna djelatnost obuhvaća:

- održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

- održavanje ploča s planom naselja, oznaka sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

- održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

- prigodno ukrašavanje Općine

5.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa obuhvaća redovito održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi kao i zamjena dijelova koji su razbijeni ili nedostaju.

Za održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa u 2024. godini planirano je 7.250,00 EUR, a sukladno ukazanim potrebama utrošeno je 4.248,08 EUR.

5.2. Održavanje ploča s planom naselja, oznaka sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

Održavanje ploča s planom naselja, oznaka sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake) obuhvaća održavanje postojećih dotrajalih, oštećenih ili nedostajućih ploča i/ili nosača i stupova oznaka kao i obnovu ispisa na oznakama na kojima je ispis izveden graviranjem i/ili bojanjem.

U izvještajnom razdoblju (1.1.2024. – 31.12.2024.) planirana sredstva u iznosu od 2.500,00 EUR nisu utrošena.

5.3. Održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

Održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja obuhvaća održavanje čistoće i cjelovitosti spomenika, skulpture ili spomen obilježja i njegove neposredne okoline. Pri održavanju čistoće vrši se uklanjanje grafita i drugih nečistoća, skupljanje otpadaka, uvelih vijenaca i drugog cvijeća, te ostataka svijeća. Po potrebi se vrši obnova slova i razni popravci kao i zamjene polomljenih i oštećenih dijelova.

Za održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja tijekom izvještajnog razdoblja planirano je 2.750,00 EUR, a realizirano je 2.750,00 EUR.

5.4. Prigodno ukrašavanje Općine

Prigodno ukrašavanje Općine obuhvaća demontažu opreme za blagdansko ukrašavanje Općine postavljene u prethodnoj godini te nabavu, montažu, priključenje, održavanje i kontinuiranu kontrolu tijekom perioda postave. Ova usluga planirana je i izvršena u 2023. godini od strane Elektre d.o.o.,Labin međutim račun je ispostavljen u 2024. godini.

6. ODRŽAVANJE GROBLJA

Za komunalnu djelatnost održavanje groblja planirano je 3.000,00 EUR, a realizirano je 1.032,37 EUR kuna.

Ova komunalna djelatnost obuhvaća:

- održavanje groblja

- podmirivanje troškova za utrošenu vodu na grobljima

6.1. Održavanje groblja

Održavanje groblja obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Za održavanje groblja (groblja: Barban, Prnjani, Sutivanac, Škitača) tijekom izvještajnog razdoblja planirano je 1.500,00 EUR, a međutim nije bilo potrebe za realizacijom istih.

6.2. Podmirivanje troškova za utrošenu vodu na grobljima

Za podmirivanje troškova za utrošenu vodu na grobljima Barban, Prnjani, Sutivanac, Škitača, u izvještajnom razdoblju, planirano je 1.500,00 EUR, a realizirano je 1.032,37 EUR sukladno zaprimljenim računima za isporuku vode.

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Ova komunalna djelatnost podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

U izvještajnom razdoblju planirano je 1.500,00 EUR, a sukladno potrebama realizirano 1.396,09 EUR

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete u 2024. godini planirano je 85.000,00 EUR, a realizirano je 68.414,71 EUR.

Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete obuhvaća:

- održavanje javne rasvjete

- podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene.

8.1. Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete obuhvaća radove na redovitom održavanju javne rasvjete, prema potrebi i prema važećim tehničkim normativima i izvanredna održavanja koja se vrše na temelju izvršenog pregleda kada se izvode zamjene rasvjetnih tijela, stupova, kabela, elektroenergetskih ormarića, priključaka te ostalih dotrajalih ili uništenih dijelova.

Za komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete proveden je postupak jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Barban s Elektrom d.o.o., Rudarska 9, Labin.

U 2024. godini od planiranih 45.000,00 EUR, izvršeno je 43.080,05 EUR.

8.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

Za podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene u 2024. godini planirano je 45.000,00 kuna, te je realizirano 25.334,66 EUR.

9. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ostale komunalne djelatnosti, sukladno Programu jesu:

- Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine

Za ostale komunalne djelatnosti u 2024. godini planirano je 6.500,00 EUR, a utrošeno je 5.850,00 EUR.

9.1. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine te higijeničarska služba

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine u 2024. godini planirano je 6.500,00 EUR, a utrošeno je 5.850,00 EUR.

10. MALE KOMUNALNE AKCIJE

Za male komunalne akcije u 2024. godini planirano je 10.000,00 EUR, međutim sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

KLASA: 400-08/25-01/2

URBROJ: 2163-12-01/01-25-4

Barban, 22. srpnja 2025. godine

NAČELNIK:

Andi Kalčić